| №п\п | Вид информации | Сведения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта капитального ремонта | объект культурного наследия регионального значения «Кирха» (камерный зал областной филармонии)» по адресу: г. Архангельск, ул. К. Маркса, д. 3. |
| 2 | Вид выполняемых работ | Реставрационные работы по фасадам объекта культурного наследия «Кирха (камерный зал областной филармонии)» по адресу: г. Архангельск, ул. К. Маркса, д. 3. |
| 3 | Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОМОРСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ" Адрес: 163000, г. Архангельск, пер. Банковский, д. 3 Тел.: 8(8182) 285654 |
| 4 | Подрядчик | Общества с ограниченной ответственностью "РЕСТАВРАЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СФЕРА 21 ВЕК" Юридический адрес: РОССИЯ, 196084, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, ПР-КТ МОСКОВСКИЙ, Д. 82, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 10-Н, КОМ. 4 Почтовый адрес: РОССИЯ, 196084, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ МОСКОВСКИЙ, Д. 82, ЛИТЕРА А, КВ. 34 тел. +7(812) 904-77-38 |
| 4 | Субподрядчики | ООО "РАДУГА" ООО "ТСК-СПБ" ООО "СТУДИЯ "ДИЗАРТ" ООО "КРОМ ИП Пименова Ольга Леонидовна ИП Пименова Ольга Леонидовна ИП Викулин Александр Сергеевич ИП Марковский Виталий Николаевич ИП Саркисова Анна Васильевна ИП Бушняк-Дубровский Сергей Сергеевич ИП Кокшаров Денис Валерьевич ИП Дуганов Дмитрий Васильевич ООО "Торговый Дом Материк" |
| 5 | Стоимость | 30 007 237,29 р. (с учётом соглашения сторон об увеличении объёма работ и их стоимости. Изначальная цена контракта - 27 286 167,56 р.) |
| 6 | Срок выполнения работ | С 09.03.2021 до 01.12.2022 включительно (с учётом соглашения сторон об увеличении срока выполнения работ. Изначальный срок выполнения работ по контракту – с 09.03.2021 до 01.11.2022 включительно) |
| 7 | Актуальный этап выполнения работ | Работы завершены и сданы в срок, установленный контрактом |
| 8 | Ссылка на адрес закупки на сайте https://lk.zakupki.gov.ru | https://lk.zakupki.gov.ru/44fz/priz/notice/oku504/view/common-info.html?orderId=23004895 |